| МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРБИГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.05.2025 |  |  | № | 42а |  |  |
| Об утверждении плана мероприятий по подготовке к отопительному сезону на территории муниципального образования «Парбигское сельское поселение» на 2025-2026 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному сезону на территории муниципального образования « Парбигское сельское поселение» на 2025-2026 г.г. согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава Парбигского сельского поселения |  |  |  |  |  | Н.Б. Кедровская |  |

Приложение № 1

к постановлению администрации

Парбигского сельского поселения

от 14.05.2025 г. № 42а

ПЛАН

подготовки МО «Парбигское сельское поселение»

к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

| № пп | Наименование мероприятий (требования нормативных правовых актов) | Сроки выполнения | ответственные | Документы о выполнении и представления в комиссию СП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и согласование Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на котельной и тепловой сети (часть 4 ст. 20 ФЗ о теплоснабжении, пункт 15.4.3 ПТЭ ТЭУ). Размещение утвержденного Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на котельной и тепловой сети МО «Парбигское сельское поселение» на официальном сайте сельского поселения. | до 01.07.2025 до 05.07.2025 | Глава сельского поселения | Копия Плана |
| 1.2. | Разработать и утвердить схему теплоснабжения для МО «Парбигское сельское поселение» (часть 3 статьи 23 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 2 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении). Размещение утвержденной схемы теплоснабжения для МО «Парбигское сельское поселение» на официальном сайте сельского поселения. | до 01.10.2025 до 05.10.2025 | Глава сельского поселения | Скан- копия схему теплоснабжения для МО «Парбигское сельское поселение» |
| 1.3. | Создание комиссии на территории МО «Парбигское сельское поселение» для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026г.г. Размещение на официальном сайте Парбигского сельского поселения. Разработка графика проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026г.г., лиц, указанными в подпунктах 1.2., 1.3. пункта 1 Правил. Размещение на официальном сайте Парбигского сельского поселения. Проведение оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2.,1.3. пункта 1 Правил (приказ Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234) | до 15.08.2025 до 01.11.2025 | Глава сельского поселения, руководитель ООО «Бакчартелосети», руководитель ОГБУ «ДИПИ Бакчарского района», руководители учреждений, потребляющие тепловую энергию | Постановление Администрации Парбигского сельского поселения Акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, подтверждающие выполнение требований установленных (подпунктом 8.2 пункта 8 (подпункт 8.2 пункта 8 Правил) |
| II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
| 2.1. | Инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование с привлечением специализированной организации стальной дымовой трубы на котельной (пункт 3.3.14 ПТЭ ТЭУ) | до 25.10.2025 | Администрация сельского поселения | Технический отчет специализированной организации |
| 2.2. | Инструментально-визуальное наружное обследование с привлечением специализированной организации тепловой сети (пункты 13.1 и 13.2. ПТЭ ТЭУ) | до 25.10.2025 | Администрация сельского поселения | Технический отчет специализированной организации |
| 2.3. | Проведение испытаний тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя, на определение тепловых и гидравлических потерь специализированной организации (пункт 6.2.32. ПТЭ ТЭУ) | до 25.10.2025 | Администрация сельского поселения | Технический отчет специализированной организации |
| 2.4. | Техническая диагностика тепловой энергоустановоки (водогрейный котел марки КВр-0,4, ввод в эксплуатацию 2013г.) за состоянием основного и на плавленого металла (пункты13.1.и 13.2. ПТЭ ТЭУ). | до 25.10.2025 | Администрация сельского поселения, руководитель подрядной организации | Технический отчет специализированной организации |