АДМИНИСТРАЦИЯ   ПАРБИГСКОГО   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛАВА  ПАРБИГСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2010г.                                                                                                                      № 29

с.Парбиг

О плане мероприятий по подготовке

к отопительному сезону 2010-2011 годов

В целях своевременной и качественной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов  социальной сферы МО « Парбигское сельское поселение» к отопительному периоду 2010-2011 годов, определения потребности в материально-технических ресурсах, топливе и источников финансирования, в соответствии с постановлением  Администрации Бакчарского  района № 131 от 02.03.2010г « О плане мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2010-2011годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.утвердить план мероприятий на объекты жилищно-коммунального хозяйства при подготовке к отопительному сезону 2010-2011 годов (приложение № 1)

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Парбигского

Сельского поселения                                                                               В.А.Лебедев

Приложение № 1

к постановлению Главы

Парбигского сельского поселения

№  29       от  30.04.2010 г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов ЖКХ МО  «Парбигское сельское поселение»

к отопительному сезону 2010-2011 годов

| № п.п. | Наименование объекта | Состав ремонтных работ | Планируемый объем финансовых средств (руб.) | Бюджет МО (руб.) | Дефицит фин.средств (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Парбиг здание сельского дома культуры | Замена отопительного котла замена насоса замена дверного блока в котельной | 185 000,0 6000,0 20 000,0 | 55 000,0 6 000,0 20 000,0 | 130 000,0 - |
| 2 | с. Парбиг здание котельной Парбигской СОШ | Ремонт крепления дымовой трубы | 50 000,0 | 20 000,0 | 30 000,0 |
| 3 | с. Новая Бурка администрация, МУ «Парбигский сельский дом культуры» филиал в с. Новая Бурка, МУ «Парбигская центральная библиотека» филиал в с. Новая Бурка, в здании Новобурковская СОШ | Ремонт внутренних инженерных систем отопления | 30 000,0 |  | 30 000,0 |
| 4 | с. Новая Бурка теплотрасса ул. Ленина | Ремонт изоляции и утепление 100п.м. | 100 000,0 |  | 100 000,0 |
| 5 | Уч-к водопроводной сети по ул. Советская | Прокладка нового участка водопроводной сети из ПХВ Ду 90мм протяженностью 200п.м, устройство водопроводного колодца (ВК), установка запорной арматуры | 160 000,0 | 60 000,0 | 100 000,0 |
| 6 | с. Парбиг капитальный ремонт муниципального жилья |  |  |  |  |
|  | ул. Молодежная 18а кв.1 | Ремонт отопительной печи, ремонт пола, замена оконных блоков -2 | 40 000,0 | 40 000,0 |  |
|  | ул. Кооперативная 3 | Ремонт 2 печей, замена эл. проводки | 20 000,0 | 20 000,0 |  |
|  | ул. Дзержинского,7 | Ремонт фундамента, печи, замена оконных блоков, замена дверного блока | 44 000,0 | 44 000,0 |  |
|  | ул. Гагарина 9 кв1,2 | Ремонт наружных стен, замена полов, замена оконных блоков и дверных коробок, подключение к централизованным системам отопления и водоснабжения | 300 000,0 | 100 000,0 | 200 000,0 |

ПЛАН

мероприятий по подготовке  учреждений МО «Парбигское сельское поселение»

к работе в зимних условиях

| Населенный пункт | Наименование объекта | Планируемый объем ремонтных работ (руб.) | Бюджет МО | Дефицит финансовых средств (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Парбиг МУ «Парбигский сельский дом культуры» | косметический ремонт: краска для пола- 30кг; краска для окон -10 кг известь -40 кг двп для стен-20 листов. Строительство туалета: брус -10х10х16 -20шт; обрезной тес – 3 куб.м услуги экскаватора -1ч гвозди -5 кг работа | 11 000,0 20 000,0 | 11 000,0 20 000,0 |  |
| с. Новая Бурка МУ «Парбигский сельский дом культуры» филиал в с. Новая Бурка | косметический ремонт: краска для пола- 5кг; краска для окон -3 кг известь -10 кг строительство тамбура: брус 18х18 -1 куб.м. гвозди-7 кг работа | 1500,0 8 000,0 | 1500,0 8 000,0 |  |
| с. Кенга МУ «Парбигский сельский дом культуры» филиал в с. Кенга | косметический ремонт: краска для пола- 5кг; краска для окон -3 кг известь -10 кг | 1500,0 | 1500,0 |  |
| с. Парбиг МУ «Парбигская центральная библиотека» | косметический ремонт: краска для пола- 15кг; | 2 000,0 | 2000,0 |  |
| с. Кенга МУ «Парбигская центральная библиотека» Филиал в с. Кенга | косметический ремонт: краска для пола- 5кг; краска для окон -3 кг известь -5 кг | 1200,0 | 1200,0 |  |