МКУ АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРБИГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.04.2018 г. с. Парбиг № 31 О подготовке хозяйственного комплекса МО «Парбигское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов Руководствуясь распоряжением Губернатора Томской области от 29.03.2018 г. № 76-р «О подготовке хозяйственного комплекса Томской области к работе в осеннее-зимний период 2018-2019 годов», в целях устойчивой работы объектов жизнеобеспечения Парбигского сельского поселения в отопительный период 2018-2019 годов, ПОСТАНОВЛЯЮ: - Утвердить состав межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса МО «Парбигское сельское поселение» в осенне-зимний период 2018-2019 годов (Приложение №1). 2. Утвердить положение о Межведомственной комиссии по подготовке хозяйственного комплекса МО «Парбигское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов (Приложение №2) 3. Утвердить перечень мероприятия по подготовке хозяйственного комплекса МО «Парбигское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов (Приложение №3). 4. Обеспечить качественную подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, и Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203; 5. Обеспечить выполнение Инструкции по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на котельных, учреждениях приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66. 6. Завершить подготовку объектов ЖКХ и социальной сферы в населенных пунктах Парбигского сельского поселения к 1 сентября 2018 года. 7. Постановление Администрации Парбигского сельского поселения от 22.05.2017 г. № 44 «О подготовке хозяйственного комплекса МО «Парбигское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов» признать утратившим силу. - Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. Глава Парбигского сельского поселения: Л.В.Косолапова

Приложение № 1 к постановлению Администрации Парбигского сельского поселения от 04.04.2018 г. № 31 Состав комиссии по подготовке хозяйственного комплекса МО «Парбигское сельское поселение» к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов Косолапова Людмила Владимировна - Глава Парбигского сельского поселения, председатель комиссии Симушина Нина Анатольева – специалист (финансист) - Заместитель председателя комиссии Сосновский Александр Кузьмич – директор МБОУ «Парбигская СОШ им. М.Т. Калашникова» Федорова Анна Алексеевна - Врач ОВП Амбулатории с.Парбиг Михайлова Ольга Владимировна - директор ОГБУ «Парбигский Дом для одиноких и престарелых Бакчарского района» Храмцова Юлия Викторовна - художественный руководитель МБУК «Бакчарская МЦКС» с. Парбиг

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Парбигского сельского поселения

от 04.04.2018 г.   № 31

Положение

о  комиссии по подготовке хозяйственного комплекса

МО «Парбигское сельское поселение»

к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

1. Комиссия по подготовке хозяйственного комплекса   Парбигского сельского поселения к работе в зимний период 2018-2019 годов (далее - комиссия) является совещательным органом, созданным для обеспечения согласованности действий заинтересованных органов местного самоуправления по вопросам контроля за ходом подготовки хозяйственного комплекса поселения  к работе в осенне-зимних  период.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Томской области, Главы Администрации (Губернатора) Томской области,  Главы   района,  а также настоящим Положением.

3. Основными задачами комиссии являются:

1) обеспечение взаимодействия деятельности органов  местного самоуправления и заинтересованных организаций по подготовке хозяйственного комплекса   Парбигского сельского поселения  к работе в осенне-зимний  период;

2) внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки хозяйственного комплекса   Парбигского сельского поселения  к работе в  осенне-зимний  период.

4. Комиссия осуществляет следующие функции:

1) анализирует и оценивает ход подготовки объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса  к работе в  осенне-зимний  период;

2) осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в  осенне-зимний  период объектов жизнеобеспечения хозяйственного комплекса;

3) принимает участие в разработке мер по решению  проблем, возникающих при подготовке хозяйственного комплекса к работе в осенне-зимний  период, его финансового обеспечения, а также по обеспечению эффективности использования привлекаемых средств;

4) рассматривает вопросы о создании запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов   поселения;

5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:

1) запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти Бакчарского района, органов местного самоуправления и соответствующих организаций информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии;

2) заслушивать на своих заседаниях представителей  органов местного самоуправления и соответствующих организаций по вопросам, относящимся к компетенции комиссии, и принимать по ним соответствующие решения;

3) привлекать для участия в работе комиссии представителей исполнительных органов государственной власти Бакчарского района, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности комиссии.

6. Председатель комиссии:

- несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на комиссию;

- утверждает  планы  работы  комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов;

7.Комиссия  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии   с  планом  работы, утвержденным  ее  председателем.

8. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии (по его поручению).

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц.

9. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

10. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании.

Решения, принимаемые комиссией, носят рекомендательный характер.

11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии  осуществляет  Администрация Парбигского сельского поселения.

12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Парбигского сельского поселения

от 04.04.2018 г.   № 31

План мероприятий

по подготовке хозяйственного комплекса

МО « Парбигское сельское поселение»

к работе в осенне - зимний период  2018-2019  годов

| № п/п | Наименование мероприятий | # Срок исполнения | Ответственные исполнители | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка мероприятий по подготовке к работе в зимний период объектов ЖКХ и социальной сферы муниципального образования | до 02.05.18г. | Глава сельского поселения. |  |
| 2. | Подготовка к работе в осеннее - зимний период объектов ЖКХ, социальной сферы и жилищного фонда муниципального образования, подведомственных отраслей и организаций | В срок до 01.09.2018г. | Глава сельского поселения |  |
| 3. | Осуществление контроля за ходом подготовки жилищного фонда к работе в осенне - зимний период 2018-2019 годов, в том числе за использованием обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношение общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | Постоянно | Глава сельского поселения |  |
| 4. | Обеспечение мер по устранению нарушений в системе энергоснабжения организаций жилищно-коммунального хозяйства, установленных предписаниями Западно -Сибирского Управления Ростехнадзора | В срок до 25.08.2018г. | Глава сельского поселения; отдел по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Администрации района (Зелинский Е.В.) (по согласованию); |  |
| 5. | Обеспечение мер по созданию нормативных запасов топлива для электро- и теплоснабжающих организаций в соответствии с Инструкцией об организации Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на котельных, утвержденной Приказом Минэнергетики РФ от 04.09. 2008 г. № 66. Обеспечение населения дровами на период отопительного сезона 2018-2019 годов | В срок до 01.09.2018г. весь отопительный период | Глава сельского поселения; ООО «Бакчартеплосети», ООО«Теплосервис» (Кускова Н.Ю.); (по согласованию) |  |
| 6 | Своевременное представление в отдел жизнеобеспечения и безопасности Администрации района необходимой информации | По мере необходимости | Немтинова Н.Н. |  |
| 7 | Проведение оценки готовности к работе в зимний период 2018-2019 годов, оформление паспортов, актов готовности к отопительному сезону энергоснабжающих организаций с учетом Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденного приказом Минпромэнерго России (б /н 25 августа 2004 года). Оформление паспортов готовности к сезонной эксплуатации многоквартирных и жилых домов | В срок до 15.10.2018г. В срок до 01.10.2018г. | Ведущий специалист по связям с общественностью Немтинова Н.Н. |  |
| 8 | Принятие необходимых мер по обеспечению подачи тепла на объектах социальной сферы до 1сентября 2018 года, в жилищный фонд – при понижении температуры окружающего воздуха ниже 8 градусов в течение пяти дней. | По мере необходимости | Глава сельского поселения |  |
| 9 | В соответствии с действующим законодательством осуществлять контроль за поддержанием нормативного запаса топлива для коммунально-бытовых нужд на складах (площадках) энергоснабжающих организаций и своевременно предоставлять информацию по запросам муниципального образования «Бакчарский район» | На 20 -е число (весь отопительный период) | Глава сельского поселения. |  |